# Acta de Reunión

Equipo N.º: __3___

Fecha: 01 /04/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

## 1. Asistencia

| Nombre | Código | Asistió (✓/✗) | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Daniela Castaño Silva | 1804174 | ✔ |  |
| Carol Tatiana Jerez González | 1804181 | ✔ |  |

## 2. Temas tratados

- Revisión de avances de Guia 4

-  Planeación de reunión para montaje físico del robot

- Actualización control motores

- Código Límite de velocidad de trayectorias

- Corte de varilla para junturas

## 3. Acuerdos y compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Calculo trayectorias | Carol | 03/04/2026 | En proceso |
| Simulación en Matlab | Carol | 03/04/2026 | En proceso |
| Implementación trayectorias en interfaz | Laura | 03/04/2026 | En proceso |

## 4. Avances reportados

- ______Todas las piezas físicas se encuentran impresas, se acuerda el fin de semana entrante una reunión para empezar el montaje de eslabones y gripper, junto con eso, pulir piezas de la base ______________________________________________________________________________________

- ______Los cálculos y simulación en Matlab de las trayectorias por el método trapezoidal y cuadrático se encuentran listos, faltando         solo jacobiano en esa área para pasar a simulación ROS ______________________________ ____________________________________________________________

## 5. Dificultades y acciones correctivas

- _Tolerancias entre piezas impresas, retrasando el proceso de implementación físico _________________________________________________

## 6. Observaciones adicionales

## 7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

| Nombre | Cumplimiento (1-5) | Participación (1-5) | Comunicación (1 - 5) | Colaboración (1-5) | Resolución de conflictos (1 - 5) | Responsabilidad y ética (1 – 5) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carol Jerez | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 4.8 | 5 | Se puede mejorar en términos de comunicación al momento de tomar decisiones que impliquen algún cambio o inquietud |
| Laura Castaño | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ninguna, cumple con las tareas asignadas y en el tiempo acordado |

Nombre y firma de los integrantes:

- __Laura Castaño_________________

2. _____Carol Jerez__________________