# Acta de Reunión

Equipo N.º: __3___

Fecha: 07 /04/2026

Lugar/Modalidad: Virtual

## 1. Asistencia

| Nombre | Código | Asistió (✓/✗) | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Daniela Castaño Silva | 184179 | ✔ |  |
| Carol Tatiana Jerez González | 1804181 | ✔ |  |

## 2. Temas tratados

- Actualización código de trayectorias con las medidas nuevas

- Cálculo IK con codo arriba y codo abajo

- Verificación cinemática inversa en ROS con codo arriba

- Datos de posición del efector final con Interfaz y Gazebo

- Gráficas de Posición y velocidad articular con Gazebo

- Verificación de métodos de trayectoria en Matlab

- Verificación de métodos de trayectoria en Gazebo

- Código Límite de velocidad de trayectorias

## 3. Acuerdos y compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización código de trayectorias con las medidas nuevas | Laura | 08/04/2026 | Finalizado |
| Código Límite de velocidad de trayectorias | Carol | 08/04/2026 | Finalizado |
| Cálculo IK con codo arriba y codo abajo | Laura y Carol | 09/04/2026 | Finalizado |
| Verificación cinemática inversa en ROS con codo arriba | Laura | 09/04/2026 | Finalizado |
| Datos de posición del efector final con Interfaz y Gazebo | Laura | 09/04/2026 | Finalizado |
| Gráficas de Posición y velocidad articular con Gazebo | Carol y Laura | 09/04/2026 | Finalizado |
| Verificación de métodos de trayectoria en Matlab | Carol | 09/04/2026 | Finalizado |
| Verificación de métodos de trayectoria en Gazebo | Laura | 09/04/2026 | Finalizado |

## 4. Avances reportados

- Cálculo IK con codo arriba y codo abajo

- Verificación cinemática inversa en ROS con codo arriba

- Gráficas de Posición y velocidad articular con Gazebo

- Verificación de métodos de trayectoria en Matlab

- Verificación de métodos de trayectoria en Gazebo

## 5. Dificultades y acciones correctivas

- Cálculo IK con codo arriba y codo abajo

- Verificación de métodos de trayectoria en Gazebo

## 6. Observaciones adicionales

## 7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

| Nombre | Cumplimiento (1-5) | Participación (1-5) | Comunicación (1 - 5) | Colaboración (1-5) | Resolución de conflictos (1 - 5) | Responsabilidad y ética (1 – 5) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carol Jerez | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 4.8 | 5 | Se puede mejorar en términos de comunicación al momento de tomar decisiones que impliquen algún cambio o inquietud |
| Laura Castaño | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | Se puede mejorar en términos de comunicación al momento de tomar decisiones que impliquen algún cambio o inquietud |

Nombre y firma de los integrantes:

- __Laura Castaño_________________

2. _____Carol Jerez__________________