# Acta de Reunión

Equipo N.º: ___3_____

Fecha: _19/_02_/2026_

Lugar/Modalidad: ___Virtual___

## 1. Asistencia

| Nombre | Código | Asistió (✓/✗) | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Daniela Castaño Silva | 1804174 | Asistió |  |
| Carol Tatiana Jerez González | 1804181 | Asistió |  |

## 2. Temas tratados

- ____ Diseño de definitivo del brazo robótico

-     Bocetos y dimensiones____________

-   Planetario o caja cilíndrica______

- _Coordenadas referenciadas al Transportador

-Actualización de las dimensiones del brazo

- Diseño de la garra del brazo

- Informe

## 3. Acuerdos y compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Boceto final | Laura | 19/02/2026 | Finalizado |
| Actualización de las dimensiones | Laura y Carol | 19/02/2026 | Finalizado |
| Parte 1 del ensamble en SolidWorks | Laura | 19/02/2026 | Realizado |
| Tabla de las coordenadas locales | Laura | 19/02/2026 | Finalizado |
| Cálculos de torques | Carol y Laura | 19/02/2026 | Realizado |
| Diseño de la garra | Carol | 19/02/2026 | Finalizado |
| Configuración del diagrama de bloques | Laura | 19/02/2026 | Realizado |
| Informe | Todos | 19/02/2026 | Realizado |

## 4. Avances reportados

- Boceto Final

- Actualización de las dimensiones

- Parte 1 del ensamblaje definitivo del brazo

- Cálculo de Torques

## 5. Dificultades y acciones correctivas

- Configuración del diagrama de bloques

- Boceto

## 6. Observaciones adicionales

## 7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

| Nombre | Cumplimiento (1-5) | Participación (1-5) | Comunicación (1 - 5) | Colaboración (1-5) | Resolución de conflictos (1 - 5) | Responsabilidad y ética (1 – 5) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laura Daniela Castaño Silva | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.0 |  |
| Carol Tatiana Jerez González | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.0 |  |

Nombre y firma de los integrantes:

- __Laura Castaño_________________

2. _____Carol Jerez__________________