# Acta de Reunión

Equipo N.º: ___3_____

Fecha: _24/_03_/2026_

Lugar/Modalidad: Virtual

## 1. Asistencia

| Nombre | Código | Asistió (✓/✗) | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Laura Daniela Castaño Silva | 1804174 | Asistió |  |
| Carol Tatiana Jerez González | 1804181 | Asistió |  |

## 2. Temas tratados

-  Impresión de poleas dentadas

- Código de marcos de referencia DH

- Actualización GitHub

- Segunda interfaz con la cinemática directa en ROS

- Actualización interfaz con inversa en ROS

- Comunicación interfaz y Gazebo

- Corrección código de cinemática inversa con las medidas

- Cálculo velocidad de crucero

- Código implementación de trayectorias

## 3. Acuerdos y compromisos

| Compromiso | Responsable | Fecha límite | Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido) |
| --- | --- | --- | --- |
| Impresión de poleas dentadas | Laura | 23/03/2026 | Realizado |
| Código de marcos de referencia DH | Carol | 25/03/2026 | Realizado |
| Actualización GitHub | Laura | 26/03/2026 | Realizado |
| Segunda interfaz con la cinemática directa en ROS | Laura | 26/03/2026 | Realizado |
| Actualización interfaz con inversa en ROS | Laura | 26/03/2026 | Realizado |
| Comunicación interfaz y Gazebo | Laura | 26/03/2026 | Realizado |
| Corrección código de cinemática inversa con las medidas | Laura | 27/03/2026 | Realizado |
| Cálculo velocidad de crucero | Carol | 27/03/2026 | Realizado |
| Código implementación de trayectorias | Laura y Carol | 27/03/2026 | Realizado |

## 4. Avances reportados

- Impresión de poleas dentadas

- Código de marcos de referencia DH

- Actualización GitHub

- Comunicación interfaz y Gazebo

- Cálculo velocidad de crucero

- Código implementación de trayectorias

## 5. Dificultades y acciones correctivas

- Comunicación interfaz y Gazebo

- Cálculo velocidad de crucero

## 6. Observaciones adicionales

## 7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

| Nombre | Cumplimiento (1-5) | Participación (1-5) | Comunicación (1 - 5) | Colaboración (1-5) | Resolución de conflictos (1 - 5) | Responsabilidad y ética (1 – 5) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laura Daniela Castaño Silva | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.0 |  |
| Carol Tatiana Jerez González | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5.0 |  |

Nombre y firma de los integrantes:

- __Laura Castaño_________________

2. _____Carol Jerez__________________